附件2

苏州市智能建造试点项目季度考核评分表

（市政类）

| 序 号 | 关键 技术 | 功能 模块 |  | 分 值 | 具体得分项 |  | 具体分值 | 评分标准 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能建造 整体策划 （5分） | 组织 体系 |  | 2 | 智能建造事实管理组织架构 |  | 2 | 智能建造试点项目建立完整的实施管理架构，配备明确的智能建造项目经理等相关技术支撑、质量管控人员、安全管理等工作人员的，得2分。 | 项目管理组织架构、智能建造专项管理人员以及相关专业技术人员实施名单或等效相关材料。 |
|  |  | 实施 办法 |  | 3 | 智能建造实施方案 |  | 1 | 重点考察市政工程智能建造实施方案，包括智能建造技术应用场景、实施路径、应用范围、人才与资金保障内容。满足上述要求的，得1分。 | 智能建造整体策划方案，内容包括总体要求、实施要求和应用场景落实情况等。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 编制智能建造季度实施计划。包含该季度工程项目建设各模块的工作计划和思路及与工程建设进度相符合的智能建造专项实施方案，得1分；包含智能建造专项技术应用对工期、人工、成本、环保等要素影响的预评估报告的，得1分。 | 智能建造具体每季度实施计划方案、预评估报告或等效相关材料。 |
| 2 | 新型建造方式 （65分） | 通用施工装备 |  | 25 | 主流通用施工机器人 | 整平、抹平、抹光、喷涂、物料搬运 | 20 | 1.每使用1款主流通用施工机器人得1分，实际工作时长（首次考核暂按累积使用小时=使用台数×使用时长，如需调整另行通知）： 1）当季累积使用小时≥40小时，得2分； 2）当季累积使用小时≥60小时，得2.5分； 3）当季累积使用小时≥80小时，得3分； 4）当季累积使用小时≥120小时，得3.5分； 5）当季累积使用小时≥200小时，得4分； 2.每使用1款主流通用施工机器人在满足最小工作时长基础上具备远程控制功能加1分或具备全自动作业能力加2分； 3.本项最高得20分。 | 1.购买(租赁)合同； 2.质安监备案材料、设备合格证、设备技术指标、设备维护记录、安全应急预案（必选两项）； 3.施工日志、施工监理记录、设备使用影像资料、每日水印照片（水印照片必带、其他任选一项）； 4.应用分析报告或等效相关材料。 |
|  |  |  |  |  | 其他通用施工（检测、辅助）机器人 | 抛光、巡检、焊接（机械臂）、钢筋绑扎、自动测量放样、无人机巡检、多功能洒扫机器人、移动兵站、自动凿毛、探地雷达、管线探测仪、三维空间扫描仪、智能试验室、自动降排水设备系统等施工机器人。 | 5 | 1.每使用1款其他通用施工（检测、辅助）机器人得0.5分，实际工作天数（首次考核暂按1天内累积工作达1小时计1天，超出时间不可累积到后续工作日使用，如需调整另行通知）： 1）当季使用台数*使用天数≥5天，得1分； 2）当季使用台数*使用天数≥10天，得1.5分； 3）当季使用台数*使用天数≥20天，得2分； 2.本项最高得5分。 |  |
|  |  | 专项施工装备（任选一类） |  | 40 | 道路及 管道 工程 施工 装备 | 主体结构施工装备：3D挖掘机、3D平地机、3D压路机、3D摊铺机、3D推土机、无人压路机、无人摊铺机、泥水平衡顶管机等。 | 30 | 1.每使用1款道路及管道工程主体结构施工装备得1分，实际工作时长（首次考核暂按累积使用小时=使用台数×使用时长，如需调整另行通知）： 1）当季累积使用小时≥40小时，得2分； 2）当季累积使用小时≥60小时，得2.5分； 3）当季累积使用小时≥80小时，得3分； 4）当季累积使用小时≥120小时，得3.5分； 5）当季累积使用小时≥200小时，得4分； 2.每使用1款道路及管道工程主体结构施工装备在满足最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加1分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加1分，具备智能决策（安全监控）功能加2分，能够自主控制加2分； 3.本项最高得30分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能辅助施工装备：3D铣刨机、管道检测机器人、路基测量划线机器人、路面测量划线机器人、道板砖铺砖机、吸盘式智能搬运机（平侧石安装）光固化机器人、管道智能切割机器人、水平定向钻等。 | 10 | 1.每使用1款道路及管道工程智能辅助施工装备得0.5分，实际工作天数（首次考核暂按1天内累积工作达1小时计1天，超出时间不可累积到后续工作日使用，如需调整另行通知）： 1）当季使用台数*使用天数≥5天，得1分； 2）当季使用台数*使用天数≥10天，得2分； 3）当季使用台数*使用天数≥20天，得3分； 2.每使用1款道路及管道工程主体结构施工装备在满足最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加1分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加1分，具备智能决策（安全监控）功能加1分，能够自主控制加1分； 3.本项最高得10分。 |  |
|  |  |  |  | 40 | 桥梁 工程 施工 装备 | 主体结构施工装备：移动模架造桥机、自动挂篮造桥机、架桥机等。 | 30 | 1.每使用1款桥梁工程主体结构施工装备得4分，实际工作时长（首次暂按累积使用小时=使用台数*使用时长，如需调整另行通知）： 1）当季累积使用小时≥40小时，得8分； 2）当季累积使用小时≥60小时，得10分； 3）当季累积使用小时≥80小时，得12分； 4）当季累积使用小时≥120小时，得14分； 5）当季累积使用小时≥200小时，得16分； 2.每使用1款桥梁工程主体结构施工装备在满足最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加3分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加3分，具备智能决策（安全监控）功能加4分，能够自主控制加4分； 3.本项最高得30分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能辅助施工装备：水下、桥梁病害检测、桥面防水喷涂、波形护栏、自动穿索切索、智能张拉、智能压浆、桥梁纵移、横移、转体机械装备、钢模板打磨喷涂设备等施工机器人等。 | 10 | 1.每使用1款桥梁工程智能辅助施工装备得0.5分，实际工作天数（首次考核暂按1天内累积工作达1小时计1天，超出时间不可累积到后续工作日使用，如需调整另行通知）： 1）当季使用台数*使用天数≥5天，得1分； 2）当季使用台数*使用天数≥10天，得2分； 3）当季使用台数*使用天数≥20天，得3分； 2.每使用1款桥梁工程主体结构施工装备在满足最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加1分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加1分，具备智能决策（安全监控）功能加1分，能够自主控制加1分； 3.本项最高得10分。 |  |
|  |  |  |  | 40 | 隧道 工程 施工 装备 | 主体结构施工装备：泥水平衡顶管机、矩形顶管机、盾构机、联络通道装备（小盾构）、喷浆机器人等。 | 30 | 1.每使用1款隧道工程主体结构施工装备得4分，实际工作时长（首次暂按累积使用小时=使用台数*使用时长，如需调整另行通知）： 1）当季累积使用小时≥40小时，得8分； 2）当季累积使用小时≥60小时，得10分； 3）当季累积使用小时≥80小时，得12分； 4）当季累积使用小时≥120小时，得14分； 5）当季累积使用小时≥200小时，得16分。 2.每使用1款隧道工程主体结构施工装备在满足最小作业量或最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加3分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加3分，具备智能决策（安全监控）功能加4分，能够自主控制加4分； 3.本项最高得30分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能辅助施工装备：智能电机车、打孔机器人、AI检测分析机器人等。 | 10 | 1.每使用1款隧道工程智能辅助施工装备得0.5分，实际工作天数（首次考核暂按1天内累积工作达1小时计1天，超出时间不可累积到后续工作日使用，如需调整另行通知）： 1）当季使用台数*使用天数≥5天，得1分； 2）当季使用台数*使用天数≥10天，得2分； 3）当季使用台数*使用天数≥20天，得3分。 2.每使用1款隧道工程主体结构施工装备在满足最小作业量或最小使用天数的基础上，具备智能感知功能加1分，具备智能分析（数据可视化、远程控制）功能加1分，具备智能决策（安全监控）功能加1分，能够自主控制加1分； 3.本项最高得10分。 |  |
|  |  |  |  | 40 | 轨道 交通 工程 施工 装备 | 主体结构施工装备：包含但不限于道路、桥梁、隧道主体结构施工装备（3D平地机、3D压路机、3D摊铺机、3D挖掘机、3D推土机、智能电机车等；泥水平衡顶管机、矩形顶管机、盾构机、喷浆机器人等；架桥机等）。 | 30 | 每使用1款主体结构施工装备，按所属道路及管道工程、桥梁工程或隧道工程类别评分标准得分，满分30分（其他具有道路及管道工程、桥梁工程或隧道工程主体结构施工装备两类及以上的也按此条评分）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能辅助施工装备：包含但不限于3D铣刨机、打孔机器人、检测机器人等。 | 10 | 每使用1款智能辅助施工装备，按所属道路及管道工程、桥梁工程或隧道工程施工装备类别评分标准得分，满分10分（其他具有道路及管道工程、桥梁工程或隧道工程智能辅助施工装备两类及以上的也按此条评分）。 |  |
| 3 | BIM技术应用 （5分） | BIM技术 应用情况 |  | 4 | BIM技术应用情况 |  | 1 | 有针对本项目施工BIM模型进行深化，并梳理问题报告、净高分析、碰撞检查等报告，开展BIM模型辅助图纸会审：1）有相关问题报告并资料完整的；2）利用BIM模型辅助图纸会审的；每有1项得0.5分，本项最高得1分。 | 提交内容包括：BIM模型、应用分析报告、深化图纸、设计成果交底和过程资料等；基于软件自动生成的审核报告、平台功能说明、截图或等效相关材料。 模型要求：（1） 三维模型需包括建筑、结构、机电等全专业；（2）模型应涵盖项目所有单体及地下部分；（3）模型质量满足苏州市建筑信息模型(BIM)相关标准；全专业施工图需由模型导出。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 有针对道路、桥梁、隧道、轨道交通等各专业进行结构优化、管线综合优化等并进行深化图纸输出的，得0.5分；通过模型与现场实际进行比对，保障模型与现场一致性，得0.5分； 本项最高得1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 有利用BIM模型进行工程量统计的，工程量统计项包含1个专业，得0.5分，2个及2个以上专业得0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 通过自动化校审对模型质量进行审查，确保模型满足苏州市《建筑信息模型应用统一标准》，并提供基于本项目的3DBIM模型和4DBIM进度模型，3DBIM模型各专业模型完整，命名颜色符合标准得0.5分；4DBIM进度模型计划与实际进度完整，施工推演完善，得1分。 |  |
|  |  | 数字化 交付与施工模拟 |  | 1 | 数字化交付与施工模拟 |  | 1 | 相关专业的设计成果采用数字化模型方式进行交付，得0.5分。 交付成果信息完成、正确，模型格式、深度可直接用于指导施工，如节点的处理、特殊构造的说明、构件信息、连接方式、安装顺序等，以便施工人员能够准确地理解并执行施工任务等，满足三项及以上得0.5分。 | 各专业BIM模型 |
| 4 | 智能施工管理 （10分） | 智慧工地管理系统 |  | 9 | 智慧工地平台建设 |  | 1 | 根据《关于加强全市房屋市政工程智慧工地建设的通知》建设智慧工地并接入属地智慧监管平台，得1分。 | 1.“智慧工地”建设内容及应用分析报告； 2.软件/平台开发手册； 3.后台数据、影像资料、或等效相关材料。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 建设标准、内容符合建设要求的，得0.5分；高于建设要求或已符合最高建设要求的，得1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 物联网、人工智能等 技术综合应用 |  | 2 | 采用实时监控、人工智能实现智能烟感报警、红色火灾报警、声光报警、智能广播、危大工程智能监测，对施工现场危险源进行辨识和预警，1项得0.5分，满分2分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 使用智能感知设备对现场扬尘、有毒有害气体等进行智能化监测和超标报警，得1分；自动喷淋设备具备与扬尘监测系统联动控制的功能，实现自主降尘和定时控制，得1分，满分2分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 每额外应用 1 种智慧化施工管理新型功能模块获得0.5分，该项累计得分不超过1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 实现对施工进度实现任务分解、在线编排与调整、进度可视化管理、实时监控及预警、进度纠偏调整等进度管理，得1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 其它运用5G、物联网、人工智能等超过2项技术的管理性平台应用，1项0.5分，满分1分。 |  |
|  |  | 数据集成 |  | 1 | 全生命周期协同平台 |  | 1 | 通过集成化的信息化与数字化综合管理平台，初步实现了数据信息的集成与高效协同运作，贯穿于规划设计、生产制造、施工建造以及建筑运维管理的智能化维护等各个产业关键环节，促进各环节之间的紧密配合与即时信息交互。得1分。 | 1.软件/平台购或买委托开发合同/发票； 2.软件/平台开发手册等，管理报告、记录文件； 3.后台数据、影像资料、实时链接或等效相关材料。 |
| 5 | 材料智能 生产管理 （10分） | 部品部件智能生产 | 智能化生产装备 （任选多类） | 6 | 混凝土生产设备 | 大型自动化设备拌合预制混凝土、沥青、水稳材料 | 2 | 1.工厂生产： 1）采用自动化拌合预制混凝土、沥青、水稳材料生产线，A级得1分，B级得0.5分，C、D级不得分; 2）采用钢筋或钢结构自动加工生产线，A级得2分，B级得1分，C、D级不得分; 3）采用PC构建自动化生产线，A级得2分，B级得1分，C、D级不得分; 4）采用自动化养护生产线得1分，A级得1分，B级得0.5分，C、D级不得分; 2.现场集中生产： 1）使用大型自动化设备拌合预制混凝土、沥青、水稳材料，得2分； 1）使用智能钢筋弯箍机、智能数控弯曲中心、数控钢筋锯切套丝生产线、全自动滚焊机，1项1分，最高3分； 2）使用焊接机器人、三维扫描预拼装，1项2分，最高3分； 3）使用全液压整体式自动化内模、智能移动台座、智能布料机（计重或自动布料）、集成振捣系统、智能张拉设备，1项1分，最高3分； 4）使用智能化蒸汽或喷淋养护设备，得2分； 3.满分6分。 （A、B、C、D级是指工厂生产的企业获得苏州市装配式建筑用预制混凝土构件生产企业质量保证能力评价等级） | 工厂生产： 1.部品部件的采购合同； 2.企业评价等级证明。 3.软件/平台开发手册等，管理报告、记录文件； 4.后台数据、影像资料、实时链接或等效相关材料。 现场集中生产： 1.购买(租赁)合同； 2.质安监备案材料、设备合格证、设备维护记录、安全应急预案、设备技术指标（必选两项）； 3.施工日志、施工监理记录、设备使用影像资料、每日水印照片（水印照片必带、其他任选一项））； 4.应用分析报告或等效相关材料。 |
|  |  |  |  |  | 钢筋加工生产设备 | 智能钢筋弯箍机、智能数控弯曲中心、 数控钢筋锯切套丝生产线、全自动滚焊机 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢结构加工生产设备 | 焊接机器人、三维扫描预拼装 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | PC构建生产设备 | 全液压整体式自动化内模、智能移动台座、智能布料机（计重或自动布料）、集成振捣系统、智能张拉设备 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 养护设备 | 智能化蒸汽或喷淋养护设备 | 2 |  |  |
|  |  |  | 智能生产、管理系统（MES、ERP) | 1 | 沥青、水稳、混凝土、预制构件智能生产、管理系统（MES、ERP)等 |  | 1 | 使用智能化、信息化生产管理系统，每种系统得1分，满分1分。 |  |
|  |  | 编码与追溯 |  | 2 | 部品部件编码 |  | 1 | 采用条码、二维码、RFID等标识技术对部品部件进行统一编码，1类部品0.5分，满分1分。 | 编码随机抽查记录表和影像资料 |
|  |  |  |  |  | 部品部件追溯 |  | 1 | 基于编码，结合智慧工地等管理系统，可实现对部品部件的全过程质量追溯，1类部品0.5分，满分1分。 |  |
|  |  | 智慧物流管理 |  | 1 | 物流管理系统 |  | 1 | 建立物流管理系统，对部品部件进行运输管理，可通过桌面端或移动端查看实时物流状态，得1分。 | 系统的使用截图和影像资料 |
| 6 | 智能 建造 党建 工作 （5分） | 智能建造党建活动 |  | 5 | 党组织 |  | 1 | 项目上设立党小组的，得0.5分；项目上成立党支部或与其它项目成立联合党支部的，得1分。 | 党支部成立文件、党员名单等相关材料。 |
|  |  |  |  |  | 党建活动 |  | 1 | 开展智能建造推进会、示范观摩会、宣传推广志愿服务等主题党日，介绍智能建造发展经验和做法，展示智能建造技术典型应用成果，扩大智能建造影响力，得1分。 | 活动策划书、影像资料、人员签到表或等效相关材料。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 建立项目内部廉政制度，进行廉政风险点排查，常态化进行廉政教育、廉政谈话提醒，得1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 党建活动成果 |  | 1 | 智能建造推进会、示范观摩会能总结、提炼智能建造推进成果，促进智能建造技术推广实施，得1分。 | 影像资料、总结报告、证书或等效相关材料，全试点周期有效。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 实施单位获得市级及以上表彰，或形成特色党建工作品牌并得到市级及以上主管部门表彰表扬，得1分。 |  |