附件1

苏州市智能建造试点项目季度考核评分表

（房建类）

| 序 号 | 关键 技术 | 功能 模块 | 分 值 | 具体 得分项 | 具体 分值 | 评分标准 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能 建造 整体 策划 （5分） | 组织体系 | 1 | 智能建造事实管理组织架构 | 1 | 智能建造试点项目建立完整的实施管理架构，配备明确的智能建造项目经理等相关技术支撑、质量管控人员、安全管理等工作人员的，得1分。 | 包含项目管理组织架构，智能建造人员名单或等效相关材料。 |
| 2 |  | 实施办法 | 4 | 智能建造整体方案 | 1 | 智能建造整体方案具备完整性（细化智能设计、生产、施工、运维和运营等应用场景）和先进性（阐述BIM、物联网、人工智能等先进技术和设备应用优势）的，得1分。 | 智能建造专项策划方案和应用分析报告，内容包括总体要求、实施计划和应用场景落地情况等。 |
| 3 |  |  |  | 智能建造季度实施计划 | 1 | 提供与工程建设进度相符合的智能建造季度实施计划的，得1分。 |  |
| 4 |  |  |  |  | 2 | 季度实施计划包含智能建造各项技术应用对项目工期、人工、成本、质量、安全等要素的分析报告以及展现智能建造技术应用预期效益，每个要素得0.5分，最多得2分。 |  |
| 5 | 新型 建造 方式 （68分） | 建筑机器人 | 40 | 成熟建筑机器人、其他建筑机器人、施工辅助机器人应用情况 | 4 | 项目所应用建筑机器人（整平机器人、抹平机器人、喷涂机器人、ALC墙板安装机器人等）接入“苏州市智能建造管理平台”，每接入一款得1分，本项最高得4分。 | 根据“苏州市智能建造管理平台”上备案情况。 （在“苏州市智能建造管理平台”上线该功能前暂作缺项处理） |
| 6 |  |  |  |  | 12 | 应用成熟建筑机器人（整平机器人、抹平机器人、喷涂机器人、ALC墙板安装机器人），每使用1项得2分； 应用其他建筑机器人（包括但不限于磨光、抹灰等施工工序机器人），每使用1项得1分； 应用施工辅助机器人（包括但不限于巡检机器人、无人机、实测实量、旁站等辅助施工的机器人或装备），每使用1项得1分。 本项最高得12分。 | 建筑机器人购买（租赁）合同、设备合格证、设备维护记录或等效相关材料。 |
| 7 |  |  |  |  | 20 | 单款建筑机器人实际作业量： 覆盖面积达1000平方米以上，得1分； 覆盖面积达1500平方米以上，得1.5分； 覆盖面积达2100平方米以上，得2分； 覆盖面积达2800平方米以上，得2.5分； 覆盖面积达3600平方米以上，得3分； 覆盖面积达4500平方米以上，得3.5分； 覆盖面积达6000平方米以上，得4分； 整平机器人、抹平机器人、喷涂机器人、ALC墙板安装机器人4款成熟机器人按上述规则计分；其他建筑机器人按上述规则折半计分；施工辅助机器人不计工作量分； 本项最高得20分。 | 工作量证明除施工日志、监理日志外，需同时提供监理记录仪视频材料，“三证”记录保持一致。 |
| 8 |  |  |  |  | 4 | 对于单款建筑机器人：能完整记录应用时间、部位、工作情况、机械参数等所有必要信息的，得1分；能依据信息形成应用分析报告（包含但不限于作业效率、作业质量、设备利用率、环保与安全、成本控制等）的，得1分； 整平机器人、抹平机器人、喷涂机器人、ALC墙板安装机器人4款成熟机器人按上述规则计分，其他建筑机器人及施工辅助机器人按上述规则折半计分； 本项最高得6分。 | 建筑机器人智能控制平台、详细使用分析报告。 |
| 9 |  | 智能施工电梯 | 18 | 性能、安全性、维护状况 | 2 | 智能施工电梯应用须全面落实符合《关于规范智能施工升降机使用管理的通知》（苏智能建造办〔2024〕6号）工作要求，设备产权单位需完成设备信息登记，并确保资料真实有效（如特种设备制造许可证、产品合格证、购销合同等），施工总承包单位负责“一体化”管理，包括租赁、安装、拆卸、维修和保养，满足全部要求的，得2分。 | 智能电梯购买（租赁）合同、质安监备案材料、设备合格证、设备维护记录或等效相关材料；相关施工日志、监理记录、设备影像资料或等效相关材料；智能电梯使用分析报告。 |
| 10 |  |  |  |  | 4 | 智能施工电梯全数接入“苏州市智能建造管理平台”的，得4分； 未全数接入的本大项智能施工电梯(18分)不得分且额外另扣5分。 |  |
| 11 |  |  |  |  | 4 | 智能施工电梯配备运行条件检测、智能操控系统、安全监控系统、安全保护系统等智能化管理功能，能够实时监测设备运行状态和安全隐患。每个功能得1分，本项最高得4分。 |  |
| 12 |  |  |  |  | 4 | 规范管理智能施工电梯，有完整的智能施工电梯应急预案，包括紧急停机、人员疏散、故障排查等并定期组织应急演练，满足全部要求得2分； 定期落实维护保养制度，智能施工电梯日常检查维护保养由专职安全生产管理人员负责，需在每日使用前完成检查，智能施工升降机定期检查维护保养每半月不得少于1次，每次维保人员不得少于2人，其中包含1名建筑电工，维保人员应当持有建筑起重机械安装拆卸工特种作业人员资格证书。满足全部要求得2分。 |  |
| 13 |  |  |  |  | 4 | 智能施工电梯占全部施工升降机的比例： 50%（含）—75%，得2分； 75%（含）—100%，得3分； 全数应用智能施工电梯的，得4分。 |  |
| 14 |  | 5G无人塔吊 | 5 | 性能、安全性、维护状况 | 3 | 应用1台得1分，最多得3分（使用要求：具备全要素实时感知系统（全要素实时感知传输系统、低延时高可靠性远程通讯网络）、多信息融合智能远程控制技术（通用化控制系统、智能辅助控制）和具备多塔集中控制功能的）。 | 5G塔吊购买（租赁）合同、质安监备案材料、设备合格证、设备维护记录等相关证明材料，造楼机相关施工日志、施工监理记录或等效相关材料，集成机器人施工日志。 |
| 15 |  |  |  |  | 2 | 5G无人塔吊具备完善的管理制度，有专项应急预案并定期组织安全教育，有明确的操作规程和岗位职责，得0.5分； 每季度定期组织安全演习且有演练记录，得0.5分； 有专项技术交底和安全教育记录，得0.5分； 每月定期维保记录，得0.5分。 |  |
| 16 |  | 轻型造楼机 | 5 | 性能、安全性、维护状况 | 2 | 应用1台轻型造楼机的，得1分；应用2台及以上的，得2分（使用要求：适用于 100 米以下建筑施工的新型智能装备,包括立柱与支撑系统、上层平台系统、下层平台系统、施工电梯系统、电动卸料平台系统和辅助系统等组成，主要用于住宅和公共建筑施工的外立面防护和作业）。 | 造楼机购买（租赁）合同、质安监备案材料、设备合格证、设备维护记录等相关证明材料，造楼机相关施工日志、施工监理记录或等效相关材料，集成机器人施工日志。 |
| 17 |  |  |  |  | 1 | 轻型造楼机辅助施工且完成质安监进场备案、安全管控体系完善、具备完善的应急预案且定期组织安全演习、安全教育，具有自动化实时安全监控系统，得1分； 如未经质安监进场备案使用造楼机的，本大项（5分）不得分且额外另扣2分。 |  |
| 18 |  |  |  |  | 1 | 具备造楼机在线管理平台智能控制系统，得1分。 |  |
| 19 |  |  |  |  | 1 | 造楼机集成钢筋绑扎机器人、模板安装机器人等辅助施工的，每款得0.5分，最高1分。 |  |
| 20 | BIM 技术 应用 （5分） | BIM技术应用情况 | 4 | BIM技术应用情况 | 1 | 有针对本项目施工BIM模型进行深化，并梳理问题报告、净高分析、碰撞检查等报告，开展BIM模型辅助图纸会审，①有相关问题报告并资料完整的；②利用BIM模型辅助图纸会审的，每有1项得0.5分，最高得1分。 | 提交内容包括：BIM模型、应用分析报告、深化图纸、设计成果交底和过程资料等；基于软件自动生成的审核报告、平台功能说明、截图或等效相关材料。 模型要求：(1) 三维模型需包括建筑、结构、机电等全专业；(2) 模型应涵盖项目所有单体及地下部分；(3) 模型质量满足苏州市建筑信息模型(BIM)相关标准；全专业施工图需由模型导出。 |
| 21 |  |  |  |  | 1 | 有针对本项目土建、装饰、机电等各专业进行结构优化、管线综合优化等并进行深化图纸输出的，得0.5分； 通过模型与现场实际进行比对，保障模型与现场一致性，得0.5分。 |  |
| 22 |  |  |  |  | 1 | 有利用BIM模型进行工程量统计的，工程量统计项包含1个专业，得0.5分，2个及2个以上专业得1分。 |  |
| 23 |  |  |  |  | 1 | 通过自动化校审对模型质量进行审查，确保模型满足苏州市《建筑信息模型应用统一标准》，并提供基于本项目的3DBIM模型和4DBIM进度模型，3DBIM模型各专业模型完整，命名颜色符合标准得0.5分； 4DBIM进度模型计划与实际进度完整，施工推演完善，得0.5分。 |  |
| 24 |  | 数字化交付与施工模拟 | 1 | 数字化交付与施工模拟 | 1 | 模型精度满足LOD400标准，得0.5分； 建立完整的施工BIM应用管理文件，交付模型附带施工图纸、施工资料等信息，管理过程线上化留痕，支持数字化竣工验收及存档，得0.5分。 |  |
| 25 | 智能 施工 管理 （9分） | 施工管理 | 2 | 智慧工地平台建设 | 2 | 根据《关于加强全市房屋市政工程智慧工地建设的通知》建设智慧工地，建设标准、内容符合建设要求的，得1分；全面接入属地智慧监管平台的，得1分。 | “智慧工地”建设内容、平台运行截图 |
| 26 |  |  | 3 | 智能施工管理应用 | 2 | 应用内容包括人员进出管理、车辆进出场管理、能耗监测、扬尘监测、塔吊监测（含吊钩可视化）、升降机监测、AI 视频监控管理等7项，满足以上应用4项的，得1分，满足7项得2分。 | 应用实施方案及分析报告 |
| 27 |  |  |  |  | 1 | 每额外应用 1 种智慧化施工管理新型功能模块的，得0.5分，最高得2分。 |  |
| 28 |  | 项目管理 | 3 | 质量安全管理技术应用 | 2 | 提交质量安全管理技术应用分析报告，包括但不限于以下使用场景（人员进出管理、车辆进出场管理、能耗监测、扬尘监测、塔吊监测（含吊钩可视化）、升降机监测、AI 视频监控），满足以上4项分析报告的，得1分；满足7项分析报告的，得2分。 | 软件购买合同/发票、软件开发手册、运行截图或日志、后台数据、影像资料、 质量安全管理技术应用分析报告或等效相关材料。 |
| 29 |  |  |  | 进度管理技术应用 | 1 | 实现对施工进度实现任务分解、在线编排与调整、进度可视化管理、实时监控及预警、进度纠偏调整等进度管理的，得1分。 |  |
| 30 |  | 数据集成 | 1 | 全生命周期协同平台 | 1 | 通过集成化的信息化与数字化综合管理平台，初步实现了数据信息的集成与高效协同运作，贯穿于规划设计、生产制造、施工建造以及建筑运维管理的智能化维护等各个产业关键环节，促进各环节之间的紧密配合与即时信息交互，得1分。 | 软件或平台运行截图或日志、后台数据、实时链接或等效相关材料。 |
| 31 | 装配式 建筑 （8分） | 装配式建筑 | 4 | 预制装配率 | 2 | 项目预制装配率达35%的，得1分；项目居住建筑预制装配率达50%，公共建筑预制装配率达45%，且在苏州市装配式建筑管理信息平台中进行自我声明的，得2分。 |  |
| 32 |  |  |  | 标准化设计 | 2 | 公共建筑、居住建筑的叠合混凝土楼板及居住建筑预制楼梯板标准化率达到50%的，得1分；标准化率达到80%的，得2分。 | 标准化设计指引：《苏州市叠合混凝土楼板标准化设计技术指引》《苏州市预制楼梯板标准化设计技术指引》 标准化率计算方式：《关于印发<苏州市2023年度建筑产业现代化工作要点>的通知》 |
| 33 |  | 预制构件 | 4 | 智能化生产 | 2 | 构件企业获得苏州市装配式建筑用预制混凝土构件生产企业质量保证能力评价等级为A级得2分，B级得1分，C、D级不得分。 |  |
| 34 |  |  |  | 智能化管理 | 2 | 项目全部主体结构预制构件应用二维码，实现质量可追溯功能的，得1分；应用射频识别技术（RFID），且质量可追溯构件个数占项目主体结构预制构件个数达到50%，实现质量可追溯功能的，得1分。 |  |
| 35 | 智能 建造 党建 工作 （5分） | 智能建造党建活动 | 1 | 党组织 | 1 | 项目上设立党小组的，得0.5分；项目上成立党支部或与其它项目成立联合党支部的，得1分。 | 党支部成立文件、党员名单等相关材料。 |
| 36 |  |  | 2 | 党建活动 | 1 | 开展智能建造推进会、示范观摩会、宣传推广志愿服务等主题党日，介绍智能建造发展经验和做法，展示智能建造技术典型应用成果，扩大智能建造影响力，得1分。 | 活动策划书、影像资料、人员签到表或等效相关材料。 |
| 37 |  |  |  |  | 1 | 建立项目内部廉政制度，进行廉政风险点排查，常态化进行廉政教育、廉政谈话提醒，得1分。 |  |
| 38 |  |  | 2 | 党建活动成果 | 1 | 智能建造推进会、示范观摩会能总结、提炼智能建造推进成果，促进智能建造技术推广实施，得1分。 | 影像资料、总结报告、证书或等效相关材料，全试点周期有效。 |
| 39 |  |  |  |  | 1 | 实施单位获得市级及以上表彰，或形成特色党建工作品牌并得到市级及以上主管部门表彰表扬，得1分。 |  |